上海嘉定区 XXXXX小区  栋   户装修设计合同

甲方（名字、身份证号）：________________________________________
　　住所地址：_________________________________________
    手机号；_______________________
　　乙方（名字、身份证号）：________________________________________
　  住所地址：_________________________________________                   
　  手机号：_______________________
　　根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条 工程项目
　　甲方委托乙方承担以下家装设计任务：
　　工程地址：_____________________________

　　第二条 设计收费及支付方法
　　（一） 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
　　经甲乙双方商定设计收费为     元/平方米套内使用面积估算总收费
　　金额        大写            元。
　　（二）付款方式
　　甲乙双方采用以下付款方式
　　1、 签订合同后量房前付预付款百分之十；
　　2、 方案通过后，交付全套平面图后在甲方认可的前提下预付百分之二十，交付全套效果图后在甲方认可的前提下预付百分之二十，交付全套施工图后在甲方认可的前提下预付百分之二十，剩余的百分之三十在项目结束竣工后三天内一次性付清；


　　第三条 设计内容及完成日期的约定
　　（一） 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
　　（二） 平立面图
　　1、 原房型图
　　2、 墙体改造图
　　3、 平面家具布置图
　　4、地面图
　　5、天花图
　　6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出）
　　7、门立面图（根据实际情况出或者不出）
　　6、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外）
　　7、电视背景墙立面图
　　8、其它现场需施工墙面的立面图
　　（三） 剖面图
　　1、应标明材质、用料、颜色等
　　2、门窗套剖面图
　　3、玄关剖面图
　　4、天花剖面图
　　5、电视背景墙剖面图
　　6、其它需施工处剖面图
　　（四） 水电施工图
　　（五） 甲乙双方约定，从合同生效之日起，15天内完成平面方案图；
　　平面方案甲方通过后，乙方在20天内完成效果图，效果图方案甲方通过后，乙方在30天内完成全套施工图。

　　第四条 双方责任
　　（一）甲方责任
　　1、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费；
  　2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担；
　　3、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的（如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改），甲方须一次性付给乙方30％设计返工费，再进行第二次方案设计；
　　（二）乙方责任
　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求；
　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；

3、在施工期间乙方必须保证每间隔十天例行去现场查看施工队伍是否按照图纸设计要求进行施工；

　　第五条 违约责任
　　（一）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天；
　　（二）乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费；
　　（三）甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有；
　　（四）甲方通过方案，但不认可施工图，则乙方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

　　第六条 合同生效、中止与结束
　　（一） 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
　　（二） 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第七条 合同纠纷解决方式
　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
　　一、 向消费者委员会申请调解；
　　二、 向有管辖权的人民法院起诉；
　　三、 其它解决方式：_______________ 。
　　第八条 未尽事宜与附加条款
　　（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
　　（二）本合同附加条款如下：
　　1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；
　　2、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题（上门服务每十天一次直至工程结束）；
　　3、 设计师免费参加工程竣工的验收（工地现场图纸验收）（一次）；
　　4、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务（二次）；

　　第九条 合同文本
　　一、 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
　　二、 本合同签订后乙方不得转包设计工程。
　　三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　四、 合同履行完后自动终止。

　　甲 方：                                        乙 方：
　　签 章：                                        签 章：
　　签约地址：                                     签约地址：
　　签约日期：                                     签约日期：